|  |
| --- |
|  |
|  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/24-01/17

URBROJ:2140-27-2-24-2

Stubičke Toplice, 17.12.2024.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2024. godine donijelo je

**DRUGE IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA 2024. GODINU**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.** Ovom drugom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2024. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada** | **33.870,00** |
| 1. **Komunalni doprinos** | **5.000,00** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna** | **138.800,00** |
| 1. **Naknada za koncesiju** | **2.130,00** |
| 1. **Vlastiti prihodi** | **-** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna** | **41.000,00** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene** | **15.570,00** |
| 1. **Donacije** | **-** |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | | | |
| **RED.BR.** | | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.1.** | | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **500.000,00** | **15.000,00** | **11.820,00** | **3** |
|  | | 1. Izgradnja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | 1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 15.000,00 | 11.820,00 |  |
| **1.2.** | | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **15.000,00** | **27.000,00** | **27.500,00** | **3** |
|  | | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **515.000,00** | **42.000,00** | **39.320,00** |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | **515.000,00** | **42.000,00** | **39.320,00** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **II. IZMJENA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **82.500,00** | **82.500,00** | **85.900,00** | **2,6,7** |
|  | 1. NC SS 055, ŽC2219-Senjić | 15.500,00 | 18.000,00 | 20.250,00 | 2,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *15.000,00* | *17.000,00* | *19.400,00* |  |
|  | * *nadzor* | *500,00* | *1.000,00* | *850,00* |  |
|  | 1. NC SS-042, Novosel-Klenkarov brijeg | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | * *asfaltiranje* | *32.000,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-073,Ulica Brezina II | 34.000,00 | 46.000,00 | 47.550,00 | 6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *33.000,00* | *44.000,00* | *45.900,00* |  |
|  | * *nadzor* | *1.000,00* | *2.000,00* | *1.650,00* |  |
|  | 1. NC SS-040, Habjanec-Šturlani-odvojak | 0,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 2,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *17.500,00* | *17.350,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *1.000,00* | *750,00* |  |
| **2.2.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste u Obrtničkoj ulici** | **0,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **3** |
| **2.3.** | **Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3** |
|  | * projektna dokumentacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **85.500,00** | **93.600,00** | **94.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **II. IZMJENA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.4.** | **Rekonstrukcija dječjih igrališta** | **18.000,00** | **35.000,00** | **240,00** | **3** |
|  | 1. Rekonstrukcija | 18.000,00 | 35.000,00 | 240,00 |  |
| **2.5.** | **Nabava žardinjera za cvijeće** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.730,00** | **3** |
| **2.6.** | **Nabava i ugradnja koševa za smeće** | **45.000,00** | **36.000,00** | **36.500,00** | **3,6** |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **66.000,00** | **74.000,00** | **39.470,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.7.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **110.000,00** | **210.000,00** | **7.000,00** | **3** |
|  | 1. Izgradnja | 105.500,00 | 204.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 4.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |
| **2.8.** | **Izgradnja javne rasvjete** | **12.000,00** | **33.870,00** | **33.870,00** | **1,2** |
|  | 1. Ulica Antuna Mihanovića kbr. 32 do Zagorska ulica kbr. 11 | 7.200,00 | 10.000,00 | 10.822,00 |  |
|  | 1. Ulica zagorskih brigada od kbr. 21 do kbr. 57 | 2.000,00 | 5.100,00 | 4.193,00 |  |
|  | 1. Sljemenski put od kbr. 30 do kbr. 35 | 2.800,00 | 6.800,00 | 6.142,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr. 69 G do 69 S | 0,00 | 9.500,00 | 9.318,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 110 | 0,00 | 700,00 | 605,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 84 A | 0,00 | 700,00 | 605,00 |  |
|  | 1. Pila prema kbr. 6 A | 0,00 | 2.200,00 | 2.185,00 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **122.000,00** | **245.000,00** | **40.870,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.9.** | **Izgradnja parkirališta i trga u centru** | **25.000,00** | **35.000,00** | **7.410,00** | **3** |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 35.000,00 | 7.410,00 |  |
| **2.10.** | **Izgradnja parkirališta kod Parka Maksimilijana Vrhovca** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.300,00** | **3** |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 |  |
|  | **JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO** | **40.000,00** | **50.000,00** | **22.710,00** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **313.500,00** | **462.600,00** | **197.050,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | | | |
| **RED.BR.** | | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I.**  **IZMJENA**  **(eura)** |  | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.1.** | | **Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |  |
|  | | 1. Izgradnja | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 |  |
|  | | 1. Nadzor | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | | 1. Projektna dokumentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  | | **JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |  |
|  | | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 39.320,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 197.050,00 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. II. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, *radi objave*
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, *radi nadzora zakonitosti*
3. Arhiva, ovdje