[image: image1.png]e




           REPUBLIKA HRVATSKA
   KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
                OPĆINSKO VIJEĆE
 KLASA: 400-01/26-01/03
URBROJ:2140-27-2-26-2
Stubičke Toplice, 28.05.2026.
Na temelju  članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018, 32/20 i 145/24) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 05. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2026. godine usvojilo je 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2025. GODINE
1. UVODNE ODREDBE


1.1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program) određena je  komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2025. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18, 32/20 i 145/24) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

· rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

· uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

· pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

· građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program se financira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, Naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene. 

2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA
 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurana su iz sljedećih izvora:

	IZVOR FINANCIRANJA
	

	1. Komunalna naknada
	10.000,00

	2. Komunalni doprinos
	3.263,52

	3. Sredstva iz Proračuna
	383.481,72

	4. Naknada za koncesiju
	-

	5. Vlastiti prihodi
	-

	6. Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna
	79.846,53

	7. Ostali prihodi za posebne namjene
	6.458,98

	8. Donacije
	-


3. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:
	
	1. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja



	RED.BR.
	NERAZVRSTANE CESTE
	PLANIRANO UKUPNO (eura)
	I.

IZMJENA

    (eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	1.1.
	Izgradnja kanala oborinske odvodnje
	30.000,00
	30.000,00
	26.200,00
	23.543,44
	3

	
	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO
	30.000,00
	30.000,00
	26.200,00
	23.543,44
	

	
	2.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno
	30.000,00
	30.000,00
	26.200,00
	23.543,44
	


	
	2. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja



	RED.BR.
	NERAZVRSTANE CESTE
	PLANIRANO UKUPNO (eura)
	I.

IZMJENA

    (eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.1.
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	80.000,00
	77.000,00
	77.000,00
	76.932,23
	3

	
	a)  NC SS 063, Jantol-Vrban, NC SS 064, Jantol – Vrban - odvojak
	80.000,00
	77.000,00
	77.000,00
	76.932,23
	3

	
	· asfaltiranje
	77.600,00
	75.000,00
	75.000,00
	74.932,23
	

	
	· nadzor
	2.400,00
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	

	2.2.
	Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Nabava i montaža usporivača prometa
	0,00
	4.100,00
	4.100,00
	4.031,25
	3

	
	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO
	80.500,00
	81.100,00
	81.100,00
	80.963,48
	

	
	
	
	
	
	
	

	RED.BR.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	PLANIRANO UKUPNO (eura)
	I.

IZMJENA

(eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.4.
	Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmcu Stubičkom 
	35.000,00
	36.260,00
	38.060,00
	37.979,66
	3,6

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO
	35.000,00
	36.260,00
	38.060,00
	37.979,66
	

	
	
	
	
	
	
	

	RED.BR.
	JAVNA RASVJETA
	PLANIRANO UKUPNO (eura)
	I.

IZMJENA

 (eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.5.
	Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar
	210.000,00
	290.000,00
	314.600,00
	314.552,92
	3,6

	
	a) Izgradnja
	204.750,00
	285.300,00
	310.850,00
	310.802,92
	

	
	b) Nadzor
	5.250,00
	4.700,00
	3.750,00
	3.750,00
	

	2.6.
	Izgradnja javne rasvjete
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	19.722,50
	1,7

	
	a) Ribnička ulica od kbr. 14 do Ulica zagorskih brigada kbr. 23A
	12.000,00
	9.900,00
	9.900,00
	9.840,00
	

	
	b) Osnovna škola do ŽC2219
	5.600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	c) Strmec Stubički kod 77A
	800,00
	750,00
	750,00
	742,50
	

	
	d) Ribnička ulica kod kbr. 13
	800,00
	750,00
	750,00
	742,50
	

	
	e) Ulica žrtava Seljačke bune kod kbr. 72A
	800,00
	750,00
	750,00
	742,50
	

	
	f) Pila od kbr. 93 do kbr. 97
	0,00
	7.850,00
	7.850,00
	7.655,00
	

	
	JAVNA RASVJETA UKUPNO
	230.000,00
	310.000,00
	334.600,00
	334.275,42
	

	
	
	
	
	
	
	

	RED.BR.
	JAVNA PARKIRALIŠTA
	PLANIRANO UKUPNO (eura)
	I.

IZMJENA

       (eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.7.
	Izgradnja parkirališta – Zagorska hiža bajki
	70.000,00
	7.000,00
	7.000,00
	6.288,75
	3,6

	2.8.
	Parkiralište i Park Maksimilijana Vrhovca
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	

	
	a) Projektna dokumentacija
	3.000,00
	3.000,00
	3.000,00
	0,00
	

	
	JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO
	73.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	6.288,75
	

	RED.BR.
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	PLANIRANO UKUPNO

(eura)
	I.

IZMJENA

(eura)
	TEKUĆI PLAN

(eura)
	UTROŠENA SREDSTVA

(eura)
	IZVOR FINANCIRANJA

	2.9.
	Rekonstrukcija fontane
	5.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	0,00
	3

	
	a) Projektna dokumentacija
	5.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	0,00
	

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO
	5.000,00
	5.000,00
	3.000,00
	0,00
	

	
	2.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno
	423.500,00
	442.360,00
	466.760,00
	459.507,31
	


	REKAPITULACIJA

	1.
	Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	23.543,44

	2.
	Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja
	459.507,31

	
	 SVEUKUPNO:
	483.050,75


4. ZAKLJUČAK

4.1. Tijekom provedbe Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025.godinu došlo je do odstupanja između planiranih i ostvarenih vrijednosti zbog promjena u dinamici realizacije projekata, usklađenja projektnih aktivnosti te stvarno utvrđenih potreba tijekom izvođenja radova. Pojedini projekti ostvareni su u manjem opsegu ili nisu realizirani, dok su kod određenih projekata povećani troškovi nastali zbog dodatnih radova i većeg opsega izvedenih aktivnosti. Program je izvršavan sukladno raspoloživim financijskim sredstvima i prioritetima razvoja komunalne infrastrukture.
5. ZAVRŠNE ODREDBE
5.1. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. – 31.12.2025. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Jurica Knezić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti
3. Arhiva, ovdje
