|  |
| --- |
| grb**REPUBLIKA HRVATSKA****KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA****OPĆINA STUBIČKE TOPLICE****OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA:400-01/23-01/04

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 05.04.2023.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 05. tarvnja 2023. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2022. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

 **1.1.** Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 **1.2.** Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje javnih zelenih površina
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* održavanje javne rasvjete

**1.3.** Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **Komunalna naknada** | **513.364,98** |
| **Komunalni doprinos** | **333.314,47** |
| **Sredstva iz Proračuna** | **843.348,12** |
| **Naknada za koncesiju** | **15.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **-** |
| **Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna** | **115.197,50** |
| **Ostali prihodi za posebne namjene** | **35.479,16** |

1. **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS STAVKE** | **Jed.****mjere** | **Planirana količina 2022.** | **Planirana sredstva 2022.** | **Planirana količina I. izmjena** | **Planirana sredstva I. izmjena** | **Planirana količina II. izmjena** | **Planirana sredstva II. izmjena** | **Utrošena količina** | **Utrošena sredstva** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  | **1.100.000,00** |  | **1.525.000,00** |  | **1.494.200,00** |  | **1.301.542,39** |
| **1.1.** | ***Asfaltni kolnik*** |  |  | ***104.200,00*** |  | ***164.200,00*** |  | ***29.250,00*** |  | ***26.957,19*** |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala  | m2 | 500,0 | 90.000,00 | 520,0 | 140.000,00 | 75,0 | 16.000,00 | 75,15 | 15.499,69 |
|  | Rezanje asfalta | m | 200,0 | 5.000,00 | 135,0 | 5.000,00 | 70,0 | 3.000,00 | 65,04 | 2.032,50 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 4,0 | 1.000,00 | 8,0 | 1.000,00 | 2,0 | 250,00 | 2,0 | 250,00 |
|  | Iskop kofera | m3 | 55,0 | 8.200,00 | 160,0 | 18.200,00 | 100,0 | 10.000,00 | 92,0 | 9.175,00 |
| ***1.2.*** | ***Kolnik od kamenog materijala*** |  |  | ***224.000,00*** |  | ***274.000,00*** |  | ***324.450,00*** |  | ***327.902,70*** |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 100,0 | 29.000,00 | 90,0 | 29.000,00 | 65,0 | 19.450,00 | 63,0 | 18.975,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 160,0 | 20.000,00 | 450,0 | 50.000,00 | 1.250,0 | 140.000,00 | 1.287,0 | 142.612,50 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 8.060,0 | 105.000,00 | 11.100,0 | 125.000,00 | 12.500,0 | 130.000,00 | 12.884,0 | 133.082,50 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 170,0 | 20.000,00 | 110,0 | 20.000,00 | 30,0 | 5.000,00 | 26,0 | 4.212,50 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 800,0 | 50.000,00 | 830,0 | 50.000,00 | 490,0 | 30.000,00 | 483,67 | 29.020,20 |
| ***1.3*** | ***Održavanje bankina*** |  |  | ***86.300,00*** |  | ***181.300,00*** |  | ***236.500,00*** |  | ***238.256,25*** |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 50,0 |  1.500,00 | 250,0 | 1.500,00 | 250,0 | 1.500,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 1.900,0 | 60.000,00 | 4.600,0 | 145.000,00 | 7.300,0 | 210.000,00 | 7.439,0 | 213.943,75 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 930,0 | 24.800,00 | 1.100,0 | 34.800,00 | 850,0 | 25.000,00 | 805,0 | 24.312,50 |
| ***1.4*** | ***Održavanje usjeka i zasjeka*** |  |  | ***23.500,00*** |  | ***60.000,00*** |  | ***110.000,00*** |  | ***108.625,00*** |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju  | h | 50,0 | 23.500,00 | 100,0 | 60.000,00 | 200,00 | 110.000,00 | 193,0 | 108.625,00 |
| ***1.5.*** |  ***Održavanje opreme ceste***  |  |  | ***15.000,00*** |  | ***21.500,00*** |  | ***13.500,00*** |  | ***11.075,00*** |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 4,0 | 500,00 | 4,0 | 500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka  | kom | 4,0 | 5.000,00 | 4,0 | 5.000,00 | 4,0 | 2.500,00 | 3,0 | 1.875,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 4,0 | 1.000,00 | 10,0 | 5.000,00 | 7,0 | 4.000,00 | 6,0 | 3.250,00 |
|  | Nabava prometnog ogledala | kom | 2,0 | 5.000,00 | 5,0 | 7.500,00 | 2,0 | 4.000,00 | 1,0 | 3.450,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 10,0 | 2.000,00 | 10,0 | 2,000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 5,0 | 1.500,00 | 5,0 | 1.500,00 | 10,0 | 3.000,00 | 8,0 | 2.500,00 |
| ***1.6.*** | ***Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu*** |  |  | ***180.000,00*** |  | ***280.000,00*** |  | ***225.000,00*** |  | ***227.237,50*** |
|  | Malčanje trave | h | 160,0 | 45.000,00 | 300,0 | 95.000,00 | 160,0 | 51.000,00 | 156,0 | 50.700,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem  | h | 260,0 | 80.000,00 | 260,0 | 100.000,00 | 240,0 | 89.000,00 | 236,0 | 88.500,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 175,0 | 30.000,00 | 330,0 | 50.000,00 | 360,0 | 65.000,00 | 359,0 | 65.062,50 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 90,0 | 25.000,00 | 107,0 | 35.000,00 | 50,0 | 20.000,00 | 62,0 | 18.100,00 |
|  | Utovar i odvoz granja | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 4.875,00 |
| ***1.7.*** | ***Tekuće održavanje mostova*** |  |  | ***25.200,00*** |  | ***25.200,00*** |  | ***55.000,00*** |  | ***56.562,50*** |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 125,0 | 25.200,00 | 140,0 | 25.200,00 | 320 | 55.000,00 | 329,0 | 56.562,50 |
| ***1.8.*** | ***Čišćenje snijega*** | 01.01.-31.12. | - | ***300.000,00*** | - | ***300.000,00*** | - | ***300.000,00*** | ***-*** | ***115.197,50*** |
| ***1.9.*** | ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** |  |  | ***131.500,00*** |  | ***208.500,00*** |  | ***195.500,00*** |  | ***189.728,75*** |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 5.700,0 | 93.000,00 | 7.500,0 | 133.000,00 | 8.000,0 | 125.000,00 | 7.597,0 | 120.816,25 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 40,0 | 1.000,00 | 160,0 | 1.000,00 | 50,0 | 500,00 | 45,0 | 281,25 |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 50,0 | 5.000,00 | 50,0 | 5.000,00 | 35,0 | 3.000,00 | 34,0 | 2.975,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 60,0 | 3.000,00 | 100,0 | 6.000,00 | 120,0 | 8.000,00 | 119,2 |  7.450,00 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 65,0 | 6.000,00 | 230,0 | 20.000,00 | 370,0 | 32.000,00 | 378,0 | 32.543,75 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 10,0 | 2.000,00 | 10,0 | 2.000,00 | 20,0 | 4.000,00 | 15,5 | 3.487,50 |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235mm x 16mm | m | 10,0 | 7.000,00 | 10,0 | 7.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 5,0 | 5.000,00 | 5,0 | 5.000,00 | 2,0 | 3.000,00 | 2,0 | 2.600,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400 x 400 mm nosivosti 25t | kom | 3,0 | 2.500,00 | 3,0 | 2.500,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 2,0 | 4.000,00 | 10,0 | 24.000,00 | 10,0 | 20.000,00 | 9,0 | 19.575,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 2,0 | 3.000,00 | 2,0 | 3.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| **1.10.** | ***Nepredviđeni radovi i usluge*** |  |  | ***10.300,00*** |  | ***10.300,00*** |  | ***5.000,00*** |  | ***0,00*** |
| **2.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  | **179.000,00** |  | **210.500,00** |  | **185.700,00** |  | **182.477,07** |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 48.000,00 | 1 | 75.000,00 | 1 | 75.000,00 |  | 73.877,07 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća | paušal | 1 | 105.000,00 | 1 | 119.000,00 | 1 | 103.000,00 |  | 102.100,00 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 4 | 25.000,00 | 4 | 15.000,00 | 4 | 6.500,00 | 4 | 6.500,00 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.500,00 | 0 | 1.200,00 | 0 | 0,00 |
| **3.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |  |  | **69.000,00** |  | **81.300,00** |  | **70.900,00** |  | **67.318,53** |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 1 | 47.000,00 | 1 | 70.000,00 | 1 | 65.000,00 | 1 | 65.318,53 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 1 | 4.000,00 | 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme  | kom | 2 | 3.000,00 | 2 | 2.000,00 | 2 | 1.300,00 | 0 | 0,00 |
| 3.4. | Održavanje autobusnih nadstrešnica  | kom | 6 | 9.000,00 | 6 | 5.000,00 | 6 | 1.400,00 | 0 | 0,00 |
| 3.5. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 5 | 3.000,00 | 5 | 2.000,00 | 5 | 1.200,00 | 1 | 2.000,00 |
| 3.6. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 1 | 3.000,00 | 1 | 1.300,00 | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |
| **4.** | **Javna rasvjeta** |  |  | **195.000,00** |  | **354.500,00** |  | **340.600,00** |  | **304.366,24** |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | - | 30.000,00 | - | 10.000,00 | - | 6.100,00 | - | 7.625,00 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | 01.01.-31.12. | - | 140.000,00 | - | 300.000,00 | - | 290.000,00 | - | 252.339,36 |
| 4.3. | Nabava, montaža i demontaža božićne dekoracije | paušal | - | 25.000,00 |  | 44.500,00 |  | 44.500,00 | - | 44.401,88 |

|  |
| --- |
| REKAPITULACIJA |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta  | 1.301.542,39 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | 182.477,07 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 67.318,53 |
| 4. | Javna rasvjeta | 304.366,24 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.855.704,23** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, *radi objave*
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, *radi nadzora zakonitosti*
3. Arhiva, ovdje