|  |
| --- |
| grb  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**  **OPĆINSKO VIJEĆE** |

KLASA:400-01/23-01/03

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 05.04.2023.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 05. travnja 2023. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2022. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.**  Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada** | **-** |
| 1. **Komunalni doprinos** | **-** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna** | **650.331,15** |
| 1. **Naknada za koncesiju** | **-** |
| 1. **Vlastiti prihodi** | **-** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna** | **190.000,00** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene** | **118.481,08** |
| 1. **Donacije** | **-** |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.1.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1. Izgradnja | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | b) Nadzor | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.2.** | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **80.000,00** | **150.000,00** | **168.600,00** | **168.528,13** | **3** |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **180.000,00** | **150.000,00** | **168.600,00** | **168.528,13** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** |  | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.3.** | **Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1. *Izgradnja* | *465.000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. *Projektna dokumentacija* | *20.000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. *Nadzor* | *15.000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno** | **680.000,00** | **150.000,00** | **168.600,00** | **168.528,13** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** | | | | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **400.000,00** | **763,050,00** | **726.000,00** | **699.222,34** | **2,3,6,7** |
|  | 1. Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada | 120.000,00 | 115.290,00 | 115.665,00 | 108.633,88 | 2,3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *116.000,00* | *112.375,00* | *112.375,00* | *105.717,24* |  |
|  | * *nadzor* | *4.000,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,12* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,52* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj | 75.000,00 | 95.977,50 | 88.400,00 | 73.484,17 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *72.000,00* | *93.062,50* | *85.485,00* | *70.567,50* |  |
|  | * *nadzor* | *3.000,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-16, Zagorska ulica | 60.000,00 | 63.440,00 | 53.415,00 | 53.337,62 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *57.000,00* | *60.525,00* | *50.500,00* | *50.420,95* |  |
|  | * *nadzor* | *3.000,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-20, Ulica Brezina | *0,00* | 71.577,50 | 73.815,00 | 73.788,67 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *68.662,50* | *70.900,00* | *70.872,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
|  | 1. NC ST1-24, Sljemenski put-odvojak | *0,00* | 81.077,50 | 83.315,00 | 83.266,42 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *78.162,50* | *80.400,00* | *80.349,75* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentaciji* | *0,00* | *555,00* | *555,000* | *555,56* |  |
|  | 1. NC SS-35, ŽC 2219-odvojak Lisak | 80.000,00 | 109.590,00 | 127.095,00 | 122.465,01 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *77.000,00* | *106.675,00* | *124.180,00* | *119.648,44* |  |
|  | * *nadzor* | *3.000,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.261,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
|  | 1. Dio NC SS-24 | 65.000,00 | 39.215,00 | 36.075,00 | 36.079,48 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *62.000,00* | *36.300,00* | *33.160,00* | *33.162,81* |  |
|  | * *nadzor* | *3.000,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
|  | 1. Dio NC P-7 | *0,00* | 145.055,00 | 124.205,00 | 124.191,67 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *142.125,00* | *121.275,00* | *121.275,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *2.370,00* | *2.370,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *560,00* | *560,00* | *555,56* |  |
|  | 1. Dio NC SS-20 | *0,00* | 41.827,50 | 24.015,00 | 23.975,42 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *38.912,50* | *21.100,00* | *21.058,75* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *2.360,00* | *2.360,00* | *2.361,11* |  |
|  | * *projektna dokumentacija* | *0,00* | *555,00* | *555,00* | *555,56* |  |
| **2.2.** | **Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora** | **5.000,00** | **57.000,00** | **56.200,00** | **56.128,63** | 3 |
|  | * izgradnja | 5.000,00 | 57.000,00 | 56.200,00 | 56.128,63 | 3 |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **405.000,00** | **820.050,00** | **782.200,00** | **755.350,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** |  | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.3.** | **Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica** | **315.000,00** | **249.300,00** | **18.750,00** | **18.750,00** | **3,6** |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **315.000,00** | **249.300,00** | **18.750,00** | **18.750,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** | **UTROŠENA**  **SREDSTVA**  **(kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.4.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,5,6,8** |
|  | 1. Izgradnja | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.5.** | **Izgradnja javne rasvjete** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3** |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr. 69G do reciklažnog dvorišta | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Ulica zagorskih brigada kod kbr. 58 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Bregovita ulica kod kbr. 50 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **1.325.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II. IZMJENA**  **(kn)** |  | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.6.** | **Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici** | **20.000,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.183,13** | **3** |
|  | **JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO** | **20.000,00** | **16.200,00** | **16.200,00** | **16.183,13** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **2.065.000,00** | **1.090.550,00** | **817.150,00** | **790.284,10** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | | | | |
| **RED.BR.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | **PLANIRANO 2022.**  **(kn)** | **I. IZMJENA**  **(kn)** | **II.**  **IZMJENA**  **(kn)** |  | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.1.** | **Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 1. Izgradnja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 168.528,13 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 790.284,10 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **958.812,23** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2022. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, *radi objave*
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, *radi nadzora zakonitosti*
3. Arhiva, ovdje