REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/20-01/02

- URBROJ: 2113/03-01-20-2

- Stubičke Toplice, 09.06.2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25.   t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 30. sjednici, održanoj dana 09. lipnja 2020. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

- Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

- Za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste, dio NC SS-7, u Strmcu Stubičkom, utrošena su sredstva u iznosu od 407.927,10 kuna.

- Za izgradnju nerazvrstane ceste NC SS-19, Zeleni gaj, utrošena su sredstva u iznosu 135.902,50 kuna.

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 197.941,88 kuna.

- Za asfaltiranje nerazvrstane ceste k.č.br. 2529/46 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 24.862,50 kuna.

- Za izgradnju potpornog zida u naselju Jarki uz k.č.br. 971. k.o.Strmec Stubički  utrošena su sredstva u iznosu od 24.960,00 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

- Za izradu projektne dokumentacije za pojačano održavanje pješačkog mosta prema naselju Pihači utrošena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kuna.

IV.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

V.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Stjepana Jožinca kod kbr. 21, utrošena su sredstva u iznosu od 7.188,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Naselju Podgaj kod kbr. 23, utrošena su sredstva u iznosu od  14.577,50 kuna.

- Na reparaciju stupa javne rasvjete i fenjer tipa “Stubaki” utrošena su sredstva u iznosu od 5.500,00 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Zagorskoj ulici od Ulice žrtava Seljačke bune do k.br.64 utrošena su sredstva u iznosu od 34.522,13 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Parku Matije Gupca prema kbr.3 utrošena su sredstva u iznosu od 38.708,88 kuna.

- Za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.933.816,75 kuna.

VI.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  23.287,00  kuna.

VII.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. 	Za održavanje čistoće na izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 3.892.021,87 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić