|  |
| --- |
| grb  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**  **NAČELNIK** |

KLASA: 400-08/21-01/12

URBROJ:2113/03-03-21-1

Stubičke Toplice, 08.09.2021.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeći

**PRIJEDLOG I. IZMJENE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA 2021. GODINU**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.** Ovom Prvom izmjenom Programagrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Prva izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz

financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada** | **0** |
| 1. **Komunalni doprinos** | **0** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna** | **1.373.900,00** |
| 1. **Naknada za koncesiju** | **0** |
| 1. **Vlastiti prihodi** | **19.200,00** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna** | **1.564.700,00** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene** | **55.800,00** |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **1.000.000,00** | **6** |
|  | 1. Izgradnja | 970.000,00 |  |
|  | b) Nadzor | 30.000,00 |  |
| **2.** | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **90.000,00** | **3** |
| **3.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste NC ST2 – 8, Put kod Osnovne škole** | **48.000,00** |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **1.138.000,00** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.** | **Proširenje mreže javne rasvjete** | **60.000,00** | **3** |
|  | 1. Zagorska ulica od kbr. 92 do 106 | 8.900,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr.212a do 212b | 25.000,00 |  |
|  | 1. Naselje Pila kod kbr. 56 | 2.700,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 102 | 2.700,00 |  |
|  | 1. Ulica žrtava Seljačke bune prema Zagorskoj ulici | 7.300,00 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36 | 4.200,00 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora prema kbr. 45 | 9.200,00 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **60.000,00** |  |
|  | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **1.198.000,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **507.000,00** | **3,6,7** |
|  | 1. Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-16, Zagorska ulica | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Ulica Brezina | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica, Park Matije Gupca | 65.000,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *63.000,00* |  |
|  | * *nadzor* | *2.000,00* |  |
|  | 1. Dio NC SS-2 i NC SS-4, Strmec Stubički | 105.000,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *103.000,00* |  |
|  | * *nadzor* | *2.000,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Sljemenski put | 337.000,00 | 3,6,7 |
|  | *- asfaltiranje* | *327.250,00* |  |
|  | *- nadzor* | *9.750,00* |  |
| **2.** | **Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora** | **195.000,00** | 3,6 |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **702.000,00** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.** | **Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podgaj** | **124.900,00** | **3** |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **124.900,00** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **0,00** | **3,5,6** |
|  | 1. Izgradnja | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 0,00 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **0,00** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **826.900,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički** | **988.700,00** | **3,6** |
|  | 1. Izgradnja | 955.000,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 33.700,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 988.700,00 |  |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno** | **988.700,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 1.198.000,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 826.900,00 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 988.700,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **3.013.600,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2021. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

* 1. Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje