|  |
| --- |
| grb**REPUBLIKA HRVATSKA****KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA****OPĆINA STUBIČKE TOPLICE****NAČELNIK** |

KLASA: 400-08/21-01/10

URBROJ:2113/03-03-21-1

Stubičke Toplice, 08.09.2021.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeći

**ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.** Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

**1.3.** Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

* 1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada**
 | **0** |
| 1. **Komunalni doprinos**
 | **0** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna**
 | **876.232,69** |
| 1. **Naknada za koncesiju**
 | **0** |
| 1. **Vlastiti prihodi**
 | **50.992,00** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna**
 | **100.000,00** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene**
 | **0** |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |
| --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **0,00** |  |
|  | 1. Izgradnja
 | 0,00 |  |
|  |  b) Nadzor | 0,00 |  |
| **2.** | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **62.930,50** | **3** |
| **3.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste NC ST2 – 8, Put kod Osnovne škole** | **47.554,79** | **3** |
| **4.** | **Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora** | **187.529,64** | **3,6** |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **298.014,93** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **5.** | **Proširenje mreže javne rasvjete** | **50.992,00** | **3** |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr.212a do 212b
 | 24.975,25 |  |
|  | 1. Naselje Pila kod kbr. 56
 | 2.683,75 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 102
 | 2.683,75 |  |
|  | 1. Ulica žrtava Seljačke bune prema Zagorskoj ulici
 | 7.297,50 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36
 | 4.185,00 |  |
|  | 1. Ulica Vladimira Nazora prema kbr. 45
 | 9.166,75 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **50.992,00** |  |
|  | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja u neuređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **349.006,93** |  |

|  |
| --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **285.653,40** | **3,6,7** |
|  | 1. Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada
 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj
 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-16, Zagorska ulica
 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Ulica Brezina
 | 0,00 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *0,00* |  |
|  | * *nadzor*
 | *0,00* |  |
|  | 1. Dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica, Park Matije Gupca
 | 64.582,20 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *62.582,20* |  |
|  | * *nadzor*
 | *2.000,00* |  |
|  | 1. Dio NC SS-2 i NC SS-4, Strmec Stubički
 | 104.787,02 | 3,6,7 |
|  | * *asfaltiranje*
 | *102.787,02* |  |
|  | * *nadzor*
 | *2.000,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-23, Sljemenski put
 | 116.284,18 | 3,6,7 |
|  |  *- asfaltiranje* | *114.034,18* |  |
|  | *- nadzor* | *2.250,00* |  |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **285.653,40** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.**  | **Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podgaj** | **124.849,36** | **3** |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **124.849,36** |  |
|  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **0,00** | **3,5,6** |
|  | 1. Izgradnja
 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor
 | 0,00 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **0,00** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **410.502,76** |  |

|  |
| --- |
| **3.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja** |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **UTROŠENA SREDSTVA (kn)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.** | **Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički** | **267.715,00** | **3,6** |
|  | 1. Izgradnja
 | 256.840,00 |  |
|  | 1. Nadzor
 | 10.875,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 267.715,00 |  |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja ukupno** | **267.715,00** |  |

|  |
| --- |
| **REKAPITULACIJA** |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 349.006,93 kn  |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja | 410.502,76 kn  |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja | 267.715,00 kn  |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.027.224,69 kn**  |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
	2. Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje