REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/25-01/11

URBROJ:2140-27-2-25-2

Stubičke Toplice, 17.09.2025.

Na temelju  članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018, 32/20 i 145/24) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 02. sjednici, održanoj dana 17.09.2025. godine donijelo je

- IZMJENU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2025. GODINU

- UVODNE ODREDBE

1.1. Ovom I. izmjenom Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2025. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

  - I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz

financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

| IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| - Komunalna naknada | 10.000,00 |
| - Komunalni doprinos | 10.000,00 |
| - Sredstva iz Proračuna | 364.200,00 |
| - Naknada za koncesiju | - |
| - Vlastiti prihodi | - |
| - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna | 79.860,00 |
| - Ostali prihodi za posebne namjene | 8.300,00 |
| - Donacije | - |

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  | 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. |  | NERAZVRSTANE CESTE | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1.1. |  | Izgradnja kanala oborinske odvodnje | 30.000,00 | 30.000,00 | 3 |
|  |  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 30.000,00 | 30.000,00 |  |
|  | 1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja; 30.000,00; 30.000,00. |

|  |  | 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  | 80.000,00 | 77.000,00 | 1,3 |
|  | - NC SS 063, Jantol-Vrban, NC SS 064, Jantol – Vrban - odvojak |  | 80.000,00 | 77.000,00 | 1,3 |
|  | - asfaltiranje |  | 77.600,00 | 75.000,00 |  |
|  | - nadzor |  | 2.400,00 | 2.000,00 |  |
| 2.2. | Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put |  | 500,00 | 0,00 | 3 |
| 2.3. | Nabava i montaža usporivača prometa |  | 0,00 | 4.100,00 | 3 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO |  | 80.500,00 | 81.100,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.3. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmcu Stubičkom |  | 35.000,00 | 36.260,00 | 3,6 |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO |  | 35.000,00 | 36.260,00 |  |
| RED.BR. | JAVNA RASVJETA |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.4. | Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar |  | 210.000,00 | 290.000,00 | 3,6 |
|  | - Izgradnja |  | 204.750,00 | 285.300,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 5.250,00 | 4.700,00 |  |
| 2.5. | Izgradnja javne rasvjete |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 1,7 |
|  | - Ribnička ulica od kbr. 14 do Ulica zagorskih brigada kbr. 23A |  | 12.000,00 | 9.900,00 |  |
|  | - Osnovna škola do ŽC2219 |  | 5.600,00 | 0,00 |  |
|  | - Strmec Stubički kod 77A |  | 800,00 | 750,00 |  |
|  | - Ribnička ulica kod kbr. 13 |  | 800,00 | 750,00 |  |
|  | - Ulica žrtava Seljačke bune kod kbr. 72A |  | 800,00 | 750,00 |  |
|  | - Pila od kbr. 93 do kbr. 97 |  | 0,00 | 7.850,00 |  |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO |  | 230.000,00 | 310.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.6. | Izgradnja parkirališta – Zagorska hiža bajki |  | 70.000,00 | 7.000,00 | 3,6 |
| 2.7. | Parkiralište i Park Maksimilijana Vrhovca |  | 3.000,00 | 3.000,00 | 3 |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO |  | 73.000,00 |  |  |
| RED.BR. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.8. | Rekonstrukcija fontane |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 3 |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | 2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno |  | 423.500,00 | 442.360,00 |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 30.000,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 442.360,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 472.360,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - I. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

Području Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Jurica Knezić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje