REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/19

URBROJ:2140-27-2-23-2

Stubičke Toplice, 13.12.2023.

Na temelju  članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 13. prosinca 2023.  godine donijelo je

DRUGE IZMJENE PROGRAMA  GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2023. GODINU

- UVODNE ODREDBE

1.1. Ovom Drugom izmjenom Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2023. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih

sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

| IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| - Komunalna naknada | 60.000,00 |
| - Komunalni doprinos | 63.830,00 |
| - Sredstva iz Proračuna | 63.370,00 |
| - Naknada za koncesiju | - |
| - Vlastiti prihodi | 2.110,00 |
| - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna | 859.960,42 |
| - Ostali prihodi za posebne namjene | 14.150,00 |
| - Donacije | - |

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  | 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA(eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1.1. | Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2 |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 6 |
|  | - Izgradnja |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Izgradnja kanala oborinske odvodnje |  | 21.240,00 | 21.240,00 | 6.000,00 | 3 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO |  | 23.230,00 | 23.230,00 | 6.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA(eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1.3. | Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog |  | 15.930,00 | 15.930,00 | 0,00 | 2,6 |
|  | - Izgradnja |  | 13.540,00 | 13.540,00 | 0,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Izgradnja nogostupa uz nerazvrstanu cestu NC SS-15-odvojak Skušić |  | 11.950,00 | 0,00 | 3.100,00 |  |
|  | - Izgradnja |  | 10.550,00 | 0,00 | 3.100,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO |  | 27.880,00 | 15.930,00 | 3.100,00 |  |
|  | 1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno |  | 51.110,00 | 39.160,00 | 9.100,00 |  |

|  |  | 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta |  | 66.360,00 | 66.360,00 | 90.000,00 | 2,6,7 |
|  | - NC ST1-26, Breber |  | 11.300,00 | 14.800,00 | 20.025,00 | 2,6,7 |
|  | - asfaltiranje |  | 11.000,00 | 14.250,00 | 19.400,00 |  |
|  | - nadzor |  | 300,00 | 550,00 | 625,00 |  |
|  | - NC SS-14, odvojak Mlinarić |  | 15.300,00 | 18.300,00 | 23.605,00 | 6,7 |
|  | - asfaltiranje |  | 14.900,00 | 17.650,00 | 22.730,00 |  |
|  | - nadzor |  | 400,00 | 650,00 | 875,00 |  |
|  | - Dio NC SS-7, reciklažno dvorište prema Šturlan |  | 22.000,00 | 24.500,00 | 37.690,00 | 6,7 |
|  | - asfaltiranje |  | 21.400,00 | 23.650,00 | 36.440,00 |  |
|  | - nadzor |  | 600,00 | 850,00 | 1.250,00 |  |
|  | - NC SS-18, ŽC 2219-Pilarić |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
|  | - asfaltiranje |  | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - nadzor |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-9, Ulica Petra Preradovića - odvojak Kolarić |  | 7.760,00 | 8.760,00 | 8.680,00 | 6,7 |
|  | - asfaltiranje |  | 7.500,00 | 8.250,00 | 8.305,00 |  |
|  | - nadzor |  | 260,00 | 510,00 | 375,00 |  |
| 2.2. | Sanacija klizišta u Gundulićevoj ulici i sanacija nerazvrstanih cesta |  | 92.900,00 | 789.875,00 | 783.682,00 | 6 |
|  | - Sanacija klizišta |  | 92.900,00 | 80.000,00 | 88.267,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 90.400,00 | 74.200,00 | 82.502,00 |  |
|  | - nadzor |  | 2.500,00 | 5.800,00 | 5.765,00 |  |
|  | - Sanacija NC ST1-17-Ulica Antuna Mihanovića |  | 0,00 | 140.375,00 | 139.460,00 |  |
|  | - projektna dokumentacija |  | 0,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 0,00 | 132.625,00 | 131.710,00 |  |
|  | - nadzor |  | 0,00 | 5.375,00 | 5.375,00 |  |
|  | - Sanacija NC ST1-7 -Ulica zagorskih brigada |  | 0,00 | 196.375,00 | 195.595,00 |  |
|  | - projektna dokumentacija |  | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 0,00 | 186.000,00 | 185.220,00 |  |
|  | - nadzor |  | 0,00 | 7.375,00 | 7.375,00 |  |
|  | - Sanacija NC ST1-16-Zagorska ulica |  | 0,00 | 123.125,00 | 123.000,00 |  |
|  | - projektna dokumentacija |  | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 0,00 | 116.500,00 | 116.375,00 |  |
|  | - nadzor |  | 0,00 | 4.625,00 | 4.625,00 |  |
|  | - Sanacija NC P-1- Gospočići-vodosprema |  | 0,00 | 250.000,00 | 237.360,00 |  |
|  | - projektna dokumentacija |  | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 0,00 | 240.000,00 | 227.360,00 |  |
|  | - nadzor |  | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| 2.3. | Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put |  | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 2 |
|  | - projektna dokumentacija |  | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |  |
|  | - izgradnja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO |  | 159.260,00 | 864.985,00 | 882.432,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA(eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.4. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica |  | 58.030,00 | 68.380,00 | 68.380,00 | 2,3,6 |
|  | - Rekonstrukcija |  | 57.030,00 | 67.380,00 | 67.380,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 2.5. | Izgradnja dječjih igrališta |  | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Izgradnja rekreacijskog centra Strmec Stubički |  | 0,00 | 57.428,42 | 59.708,42 | 2,6 |
|  | - Izgradnja |  | 0,00 | 55.858,42 | 58.138,42 |  |
|  | - Nadzor |  | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |  |
| 2.7. | Modernizacija malonogometnog igrališta Strmec Stubički |  | 0,00 | 16.550,00 | 2.500,00 |  |
|  | - Izgradnja |  | 0,00 | 15.350,00 | 0,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |  |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO |  | 58.030,00 | 143.688,42 | 130.588,42 |  |
| RED.BR. | JAVNA RASVJETA |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.8. | Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar |  | 172.540,00 | 172.540,00 | 0,00 | 6 |
|  | - Izgradnja |  | 167.240,00 | 167.240,00 | 0,00 |  |
|  | - Nadzor |  | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Izgradnja javne rasvjete |  | 1.990,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 2 |
|  | - Zagorska ulica od kbr. 90 do kbr. 106 |  | 1.990,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |  |
|  | - Mlinarska ulica kod kbr. 17 |  | 0,00 | 2.000,00 | 1.900,00 |  |
|  | - Bregovita ulica kod kbr. 48 |  | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |  |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO |  | 174.530,00 | 181.740,00 | 9.200,00 |  |
| RED.BR. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.10. | Izgradnja parkirališta u centru |  | 7.960,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2,3 |
|  | - Projektna dokumentacija |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  | - Uklanjanje i izmještanje postojećih građevina |  | 5.960,00 | 5.960,00 | 5.960,00 |  |
|  | - Izgradnja |  | 0,00 | 5.040,00 | 5.040,00 |  |
|  | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO |  | 7.960,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |  |
| RED.BR. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA (eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.11. | Nabava i ugradnja javnog sata u parku |  | 0,00 | 9.290,00 | 19.100,00 | 2 |
|  | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE UKUPNO |  | 0,00 | 9.290,00 | 19.100,00 |  |
|  | 2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno |  | 399.780,00 | 1.212.703,42 | 1.054.320,42 |  |

|  |  |  | 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  | PLANIRANO UKUPNO (eura) | I. IZMJENA(eura) | II. IZMJENA (eura) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 3.1. | Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača |  |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 | 3 |
|  | - Izgradnja |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - Nadzor |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija |  |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |  |
|  | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO |  |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |  |
|  | 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno |  |  | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 9.100,00 € |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.054.320,42 € |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 € |
|  | SVEUKUPNO: | 1.063.420,42 € |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - II. izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na

području Općine Stubičke Toplice za 2023. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje