REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/21-01/05

- URBROJ:2113/03-01-21-2

- Stubičke Toplice, 17.03.2021.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) ) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 37. sjednici, održanoj dana 17. ožujka 2021. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

- UVODNE ODREDBE

1.1. Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2.  Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje javne rasvjete

- opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

1.3.   Program se financira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

- UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE  PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

2.1. Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2020. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

| IZVOR FINANCIRANJA | UTROŠENA SREDSTVA |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 447.402,04 |
| Komunalni doprinos | 81.578,66 |
| Sredstva iz Proračuna | 562.098,35 |
| Naknada za koncesiju | 40.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 171.836,93 |
| Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna | 98.015,01 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 310.385,68 |

- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mjere | Količina | Utrošena sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta |  |  | 1.039.682,18 |
| 1.1. | Asfaltni kolnik |  |  | 216.562,83 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala | m2 | 558,22 | 118.621,77 |
|  | Rezanje asfalta | m | 390,05 | 12.189,06 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 0 | 0 |
|  | Iskop kofera | m3 | 571,68 | 85.752,00 |
| 1.2. | Kolnik od kamenog materijala |  |  | 216.321,21 |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 80,0 | 23.000,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 398,0 | 49.750,00 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 7.307,00 | 91.337,50 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 36 | 5.400,00 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 741,92 | 46.833,71 |
| 1.3 | Održavanje bankina |  |  | 93.662,50 |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 0 | 0 |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 1.766,0 | 55.187,50 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 1.524,0 | 38.100,00 |
|  | Rad vibro ploče | h | 3,0 | 375,00 |
| 1.4 | Održavanje usjeka i zasjeka |  |  | 36.000,00 |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju | h | 72,0 | 36.000,00 |
| 1.5. | Održavanje opreme ceste |  |  | 18.037,50 |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 2,0 | 150,00 |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka | kom | 7,0 | 4.375,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 11,0 | 6.012,50 |
|  | Nabava i zamjena prometnog ogledala | kom | 4,0 | 7.500,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 0,0 | 0,00 |
| 1.6. | Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu |  |  | 152.278,13 |
|  | Malčanje trave | h | 136,0 | 45.103,13 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem | h | 231,0 | 75.075,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 152,0 | 28.500,00 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 12,0 | 3.600,00 |
| 1.7. | Tekuće održavanje mostova |  |  | 22.625,00 |
|  | Popravak i zamjena ograde mosta | m | 2 | 875,00 |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 116,0 | 21.750,00 |
| 1.8. | Čišćenje snijega | godišnje | 01.01.-31.12. | 98.015,01 |
| 1.9. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda |  |  | 186.180,00 |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 9.358,0 | 152.067,50 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 30,0 | 3.000,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 167,40 | 10.462,50 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 151,0 | 13.212,50 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 13,0 | 2.437,50 |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 5,0 | 5.000,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 0,0 | 0,00 |
| 1.10. | Nepredviđeni radovi i usluge |  |  | 0,00 |
|  | Rad kombiniranog stroja | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Rad kamiona | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Rad mini bagera | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Rad traktora s prikolicom | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Ručni rad | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Ručno štemanje betona | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Rad vibro ploče | h | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava geotekstila | m2 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina |  |  | 209.334,41 |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 42.419,11 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća i drveća | paušal | 1 | 98.102,80 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 5 | 68.812,50 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 0 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene |  |  | 71.850,96 |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 1 | 47.325,96 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 0 | 0,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme | kom | 0 | 0,00 |
| 3.4. | Postava autobusnih nadstrešnica | kom | 0 | 0,00 |
| 3.5. | Održavanje autobusnih nadstrešnica | kom | 0 | 0,00 |
| 3.6. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 4 | 24.525,00 |
| 3.7. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 0 | 0,00 |
| 4. | Javna rasvjeta |  |  | 218.612,19 |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | 01.01.-31.12. | 51.133,63 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | godišnje | 01.01.-31.12. | 138.077,56 |
| 4.3. | Božićna dekoracija | Po potrebi | - | 29.401,00 |
| 5. | Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički |  |  | 171.836,93 |
| 5.1. | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove) | Po potrebi | - | 158.343,50 |
| 5.2. | Električna energija za klorinatorsku stanicu | godišnje | 01.01.-31.12. | 735,63 |
| 5.3. | Laboratorijske usluge | godišnje | 01.01-31.12. | 12.757,80 |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.039.682,18 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | 209.334,41 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 71.850,96 |
| 4. | Javna rasvjeta | 218.612,19 |
| 5. | Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički | 171.836,93 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.711.316,67 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje