REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/21-01/04

- URBROJ: 2113/03-01-21-2

- Stubičke Toplice, 17.03.2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 37. sjednici, održanoj dana 17. ožujka 2021. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	građevine i uređaje javne namjene.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

- Za izgradnju javnih površina na uređenje dječjih igrališta utrošeno je 49.574,44 kuna.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

- Na rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora utrošena su sredstva u iznosu od 912.285,04 kuna.

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 171.209,38 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

- Za izgradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na pojačano održavanje pješačkog mosta prema naselju Pihači utrošena su sredstva u iznosu od 22.172,50 kuna.

IV.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

V.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 319A, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Vladimira Nazora kod kbr. 45, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 168, utrošena su sredstva u iznosu od  5.296,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u naselju Pila kod kbr. 7,  utrošena su sredstva u iznosu od 5.671,00 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Brezina kod  kbr.2B utrošena su sredstva u iznosu od 3.779,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici žrtava Seljačke bune kod kbr. 20 utrošena su sredstva u iznmosu od 5.159,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici žrtava Seljačke bune prema Zagorskoj ulici, utrošena su sredstva u iznosu od 10.639,00 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Vinogradskoj ulici kod kbr. 31 utrošena su sredstva u iznosu od 5.159,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u I. Strmečkom odvojku kod kbr. 5, utrošena su sredstva u iznosu od 4.734,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Brezina kod kbr. 3, utrošena su sredstva u iznosu od 9.768,50

kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Vladimira Nazora kod kbr. 33, utrošena su sredstva u iznosu od 4.884,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ribničkoj ulici kod kbr. 12, utrošena su sredstva u iznosu od 4.734,25 kuna.

VI.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  3.720,00  kuna.

VII.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

1. 	Za izgradnju građevina I uređaja javne namjene nije bilo utrošenih sredstava.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje