REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

NAČELNIK

KLASA: 400-08/20-01/02

URBROJ: 2113/03-03-20-1

Stubičke Toplice, 31.03.2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 46. st. 2. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE POVRŠINE

Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

Za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste, dio NC SS-7, u Strmcu Stubičkom, utrošena su sredstva u iznosu od 407.927,10 kuna.

Za izgradnju nerazvrstane ceste NC SS-19, Zeleni gaj, utrošena su sredstva u iznosu 135.902,50 kuna.

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 197.941,88 kuna.

Za asfaltiranje nerazvrstane ceste k.č.br. 2529/46 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 24.862,50 kuna.

Za izgradnju potpornog zida u naselju Jarki uz k.č.br. 971. k.o.Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 24.960,00 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Za izradu projektne dokumentacije za pojačano održavanje pješačkog mosta prema naselju Pihači utrošena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kuna.

III.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

IV.	JAVNA RASVJETA

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Stjepana Jožinca kod kbr. 21, utrošena su sredstva u iznosu od 7.188,75 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Naselju Podgaj kod kbr. 23, utrošena su sredstva u iznosu od 14.577,50 kuna.

Na reparaciju stupa javne rasvjete i fenjer tipa “Stubaki” utrošena su sredstva u iznosu od 5.500,00 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Zagorskoj ulici od Ulice žrtava Seljačke bune do k.br.64 utrošena su sredstva u iznosu od 34.522,13 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Parku Matije Gupca prema kbr.3 utrošena su sredstva u iznosu od 38.708,88 kuna.

Za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.933.816,75 kuna.

V.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu 23.287,00 kuna.

VI.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1.	Za održavanje čistoće na izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od

3.892.021,87 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Članak 4.

Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice

Arhiva, ovdje