|  |
| --- |
| grb  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**  **NAČELNIK** |

KLASA: 400-08/20-01/03

URBROJ:2113/03-03-20-1

Stubičke Toplice, 31.03.2020.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

**ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

**1.1.** Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

**1.2.** Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje javnih zelenih površina
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* održavanje javne rasvjete
* opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

**1.3.** Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | **UTROŠENA SREDSTVA** |
| **Komunalna naknada** | **494.021,58** |
| **Komunalni doprinos** | **155.998,67** |
| **Sredstva iz Proračuna** | **550.224,30** |
| **Naknada za koncesiju** | **40.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **142.912,13** |
| **Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna** | **92.760,00** |
| **Ostali prihodi za posebne namjene** | **110.617,42** |

1. **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS STAVKE** | **Jed.**  **mjere** | **Količina** | **Utrošena sredstva** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  | **1.039.269,52** |
| **1.1.** | ***Asfaltni kolnik*** |  |  | **174.194,52** |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala | m2 | 749,63 | 159.296,40 |
|  | Rezanje asfalta | m | 356,74 | 11.148,12 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 30,00 | 3.750,00 |
| ***1.2.*** | ***Kolnik od kamenog materijala*** |  |  | **230.590,00** |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 92,0 | 26.450,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 276,0 | 34.500,00 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 8.935,00 | 111.687,50 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 90,00 | 13.500,00 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 711,24 | 44.452,50 |
| ***1.3*** | ***Održavanje bankina*** |  |  | **105.775,00** |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 70,00 | 875,00 |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 1.708,00 | 53.375,00 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 2.061,00 | 51.525,00 |
| ***1.4*** | ***Održavanje usjeka i zasjeka*** |  |  | **9.500,00** |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju | h | 19,0 | 9.500,00 |
| ***1.5.*** | ***Održavanje opreme ceste*** |  |  | **11.587,50** |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 2,0 | 150,00 |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 9,0 | 3.937,50 |
|  | Nabava i prometnog ogledala | kom | 4,0 | 7.500,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 0,0 | 0,00 |
| ***1.6.*** | ***Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu*** |  |  | **134.237,50** |
|  | Malčanje trave | h | 118,0 | 35.400,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-strojno sa drobljenjem | h | 136,0 | 44.200,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 269,0 | 50.437,50 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 14,0 | 4.200,00 |
| ***1.7.*** | ***Tekuće održavanje mostova*** |  |  | **19.875,00** |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 106,0 | 19.875,00 |
| ***1.8.*** | ***Čišćenje snijega*** | godišnje | 01.01-31.12 | **92.760,00** |
| ***1.9.*** | ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** |  |  | **86.918,75** |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 4.080,0 | 66.300,00 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 40,0 | 4.000,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 95,30 | 5.956,25 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 44,0 | 3.850,00 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 2,0 | 375,00 |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 1,0 | 1.000,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 3,0 | 5.437,50 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 0,0 | 0,00 |
| **1.10.** | ***Nepredviđeni radovi i usluge*** |  |  | **133.631,25** |
|  | Rad kombiniranog stroja | h | 97,0 | 30.312,50 |
|  | Rad kamiona | h | 61,0 | 15.250,00 |
|  | Rad mini bagera | h | 78,0 | 23.400,00 |
|  | Rad traktora s prikolicom | h | 21,0 | 4.462,50 |
|  | Ručni rad | h | 106,0 | 8.612,50 |
|  | Ručno štemanje betona | h | 7,0 | 1.050,00 |
|  | Rad vibro ploče | h | 3,0 | 375,00 |
|  | Iskop kofera | m3 | 328,50 | 49.275,00 |
|  | Nabava geotekstila | m2 | 65,0 | 893,75 |
| **2.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  | **221.793,26** |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 95.036,44 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća | paušal | 1 | 111.238,07 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 6 | 4.862,50 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 10.656,25 |
| **3.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |  |  | **47.629,28** |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 0 | 47.629,28 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 0 | 0,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme | kom | 0 | 0,00 |
| 3.4. | Postava autobusnih nadstrešnica | kom | 0 | 0,00 |
| 3.5. | Održavanje autobusnih nadstrešnica | kom | 0 | 0,00 |
| 3.6. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 0 | 0,00 |
| 3.7. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 0 | 0,00 |
| **4.** | **Javna rasvjeta** |  |  | **175.129,91** |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | 01.01.-31.12. | 5.650,00 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | godišnje | 01.01.-31.12. | 149.826,66 |
| 4.3. | Božićna dekoracija | Po potrebi | - | 19.653,25 |
| **5.** | **Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički** |  |  | **142.912,13** |
| 5.1. | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove) | Po potrebi | - | 129.393,84 |
| 5.2. | Električna energija za klorinatorsku stanicu | godišnje | 01.01.-31.12. | 730,49 |
| 5.3. | Laboratorijske usluge | godišnje | 01.01-31.12. | 12.787,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA | | |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | **999.069,52** |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | **221.793,26** |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | **47.629,28** |
| 4. | Javna rasvjeta | **175.129,91** |
| 5. | Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički | **142.912,13** |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.586.534,10** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
   2. Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje