REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/18-01/02

- URBROJ: 2113/03-01-18-2

- Stubičke Toplice, 29.05.2018.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 11. sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA  2017. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	odvodnju atmosferskih voda,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, sastavni  je dio i prilog ove Odluke.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

1.	Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

1.	Za asfaltiranje nerazvrstane ceste odvojak Ulice Lj. B. Đalskog prema kbr. 89 utrošena su sredstva u iznosu od 154.468,82 kuna.

2.	Za asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Pila od kbr. 69/H do 69/F na izradu  troškovnika za pojačano održavanje utrošena su sredstva u iznosu od 1.375,00 kuna.

3. 	Za izgradnju ceste DPU “Zeleni gaj” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 181,22 kuna.

4. 	Za rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora na izradu geodetskog elaborate i tehničke dokumentacije utrošena su sredstva u iznosu od 43.500,00 kuna.

5.	Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 k.o. Strmec Stubički-naselje Jarki, na izradu Geomehaničkog izvještaja sa prijedlogom tehničkog rješenja utrošena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.

III.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” na plaćanje vodnog doprinosa utrošena su sredstva u iznosu od 21.453,61 kuna.

IV.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete u naselju Podgaj – uz k.č.br 3309 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 71.137,50 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Žrtava Seljačke bune - uz k.č.br. 2807/1 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 5.151,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete  u Zagorskoj ulici- uz k.č.br. 1495/2 k.o. Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 6.655,00 kuna.

V.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za ugradnju nadzemnog hidranta u naselju Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  10.750,00 kuna.

VI.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima mjesnih odbora, utrošena su sredstva u iznosu od 111.702,50 kuna.

VII.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. 	Za održavanje čistoće na izgradnju zelenog otoka kod Tržnice utrošena su sredstva u iznosu od 7.453,12 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk