REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/21-01/20

URBROJ:2113/03-01-21-2

Stubičke Toplice, 29.11.2021.

Na temelju  članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 03. sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2021. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

ZA 2022. GODINU

- UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2022. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava

potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje 2.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje 3.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

| IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| - Komunalna naknada | 30.000,00 |
| - Komunalni doprinos | 18.000,00 |
| - Sredstva iz Proračuna | 270.800,00 |
| - Naknada za koncesiju | 0,00 |
| - Vlastiti prihodi | 59.200,00 |
| - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna | 1.795.000,00 |
| - Ostali prihodi za posebne namjene | 82.000,00 |
| - Donacije | 500.000,00 |

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1.1. | Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2 | 100.000,00 | 6 |
|  | - Izgradnja | 97.000,00 |  |
|  | b) Nadzor | 3.000,00 |  |
| 1.2. | Izgradnja kanala oborinske odvodnje | 80.000,00 | 3 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 180.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1.3. | Izgradnja nogostupa uz ŽC 2217 – Ulica Ljube Babića Đalskog | 500.000,00 | 1,3,6 |
|  | - Izgradnja | 465.000,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija | 20.000,00 |  |
|  | - Nadzor | 15.000,00 |  |
|  | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO | 500.000,00 |  |
|  | 1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno | 680.000,00 |  |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 400.000,00 | 2,3,6,7 |
|  | - Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada | 120.000,00 | 2,3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 116.000,00 |  |
|  | - nadzor | 4.000,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj | 75.000,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 72.000,00 |  |
|  | - nadzor | 3.000,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-16, Zagorska ulica | 60.000,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 57.000,00 |  |
|  | - nadzor | 3.000,00 |  |
|  | - NC SS-35, ŽC 2219-odvojak Lisak | 80.000,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 77.000,00 |  |
|  | - nadzor | 3.000,00 |  |
|  | - NC ST1-24, Sljemenski put - odvojak | 65.000,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 62.000,00 |  |
|  | - nadzor | 3.000,00 |  |
| 2.2. | Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u Ulici Vladimira Nazora | 5.000,00 | 3 |
|  | - izgradnja | 5.000,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 405.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.3. | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u centru Stubičkih Toplica | 315.000,00 | 3,6 |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 315.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNA RASVJETA | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.4. | Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar | 1.300.000,00 | 3,5,6,8 |
|  | - Izgradnja | 1.260.000,00 |  |
|  | - Nadzor | 40.000,00 |  |
| 2.5. | Izgradnja javne rasvjete | 25.000,00 | 3 |
|  | - Strmec Stubički od kbr. 69G do reciklažnog dvorišta | 25.000,00 |  |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO | 1.325.000,00 |  |
| RED.BR. | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2.6. | Izgradnja nogostupa u Brezinoj ulici | 20.000,00 | 3 |
|  | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA UKUPNO | 20.000,00 |  |
|  | 2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno | 2.065.000,00 |  |

| 3.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | JAVNA PARKIRALIŠTA | PLANIRANO UKUPNO (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 3.1. | Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača | 10.000,00 | 3 |
|  | - Izgradnja | 0,00 |  |
|  | - Nadzor | 0,00 |  |
|  | - Projektna dokumentacija | 10.000,00 |  |
|  | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO | 10.000,00 |  |
|  | 3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno | 10.000,00 |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 680.000,00 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 2.065.000,00 |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 10.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 2.755.000,00 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za 2022. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje