REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/19-01/11

- URBROJ: 2113/03-01-19-2

- Stubičke Toplice, 30.09.2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 68/18 i 110/18) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 23. sjednici, održanoj dana 30. rujna 2019. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

1.	Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

1.	na izradu projektne dokumentacije za izvanredno održavanje nerazvrstane ceste u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 12.500,00 kuna.

2. 	Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 134.443,13 kuna.

3. 	Za izgradnju potpornog zida u naselju Podgaj na k.č.br. 3308 k.o. Donja Stubica utrošena su sredstva u iznosu od 24.994,28 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

1.	Za izgradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima nije bilo utrošenih sredstava.

IV.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

V.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Stjepana Jožinca kod kbr. 21, utrošena su sredstva u iznosu od 7.188,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Naselju Podgaj kod kbr. 23, utrošena su sredstva u iznosu od  14.577,50 kuna.

- Na reparaciju stupa javne rasvjete I fenjer tipa “Stubaki” utrošena su sredstva u iznosu od 5.500,00 kuna.

- Za rekonstrukciju i modernizaciju sustava javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.933.316,75 kuna.

VI.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  23.287,00  kuna.

VII.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. 	Za održavanje čistoće na izgradnju reciklažnog dvorišta utrošena su sredstva u iznosu od 1.334.179,83 kuna.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić