|  |
| --- |
| grb**REPUBLIKA HRVATSKA****KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA****OPĆINA STUBIČKE TOPLICE****NAČELNIK** |

KLASA: 400-08/19-01/12

URBROJ:2113/03-03-19-1

Stubičke Toplice, 11.09.2019.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

**ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2019. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

 **1.1.** Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuen je opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 **1.2.** Programom su na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2019. godinu, određeni radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje javnih zelenih površina
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* održavanje javne rasvjete
* opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

**1.3.** Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Utrošena sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2019. godine osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** | **UTROŠENA SREDSTVA** |
| **Komunalna naknada** | **291.875,60** |
| **Komunalni doprinos** | **120.000,00** |
| **Sredstva iz Proračuna** | **101.847,92** |
| **Naknada za koncesiju** | **20.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **76.032,32** |
| **Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna** | **76.237,50** |
| **Ostali prihodi za posebne namjene** | **18.100,00** |

1. **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja u 2019. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS STAVKE** | **Jed.****mjere** | **Količina** | **Utrošena sredstva** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  | **440.038,63** |
| **1.1.** | ***Asfaltni kolnik*** |  |  | **53.391,13** |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala  | m2 | 250,37 | 53.203,63  |
|  | Rezanje asfalta | m | 6,0 | 187,50 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 0,0 | 0,00 |
| ***1.2.*** | ***Kolnik od kamenog materijala*** |  |  | **97.447,50** |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 35,0 | 10.062,50 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 276,0 | 34.500,00 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 3.040,0 | 38.000,00 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 17,0 | 2.550,00 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 197,36 | 12.335,00 |
| ***1.3*** | ***Održavanje bankina*** |  |  | **48.337,50** |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 678,0 | 21.187,50 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 1.086,0 | 27.150,00 |
| ***1.4*** | ***Održavanje usjeka i zasjeka*** |  |  | **3.500,00** |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju  | h | 7,0 | 3.500,00 |
| ***1.5.*** |  ***Održavanje opreme ceste***  |  |  | **2.825,00** |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 1,0 | 75,00 |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka  | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 2,0 | 875,00 |
|  | Nabava i prometnog ogledala | kom | 1,0 | 1.875,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 0,0 | 0,00 |
| ***1.6.*** | ***Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu*** |  |  | **49.137,50** |
|  | Malčanje trave | h | 51,0 | 15.300,00 |
|  | Obrezivanje grmalja i drveća-strojno sa drobljenjem  | h | 56,0 | 18.200,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 61,0 | 11.437,50 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 10,0 | 4.200,00 |
| ***1.7.*** | ***Tekuće održavanje mostova*** |  |  | **8.625,00** |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 46,0 | 8.625,00 |
| ***1.8.*** | ***Čišćenje snijega*** | godišnje | 01.01-30.06 | **76.237,50** |
| ***1.9.*** | ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** |  |  | **55.737,50** |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 3.080,0 | 50.050,00 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 5,0 | 500,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 4,0 | 250,00 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 20,0 | 1.750,00 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 2,0 | 375,00 |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm | m | 0,0 | 0,00 |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 1,0 | 1.000,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t | kom | 0,0 | 0,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 1,0 | 1.812,50 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 0,0 | 0,00 |
| **1.10.** | ***Nepredviđeni radovi i usluge*** |  |  | **44.800,00** |
| **2.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  | **88.067,17** |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 19.072,44 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća | paušal | 1 | 62.250,98 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 6 | 4.212,50 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 2.531,25 |
| **3.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |  |  | **0,00** |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 0 | 0,00 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 0 | 0,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme  | kom | 0 | 0,00 |
| 3.4. | Postava autobusnih nadstrešnica | kom | 0 | 0,00 |
| 3.5. | Održavanje autobusnih nadstrešnica  | kom | 0 | 0,00 |
| 3.6. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 0 | 0,00 |
| 3.7. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 0 | 0,00 |
| **4.** | **Javna rasvjeta** |  |  | **99.955,22** |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | 01.01.-30.06. | 5.650,00 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | godišnje | 01.01.-30.06. | 80.524,47 |
| 4.3. | Božićna dekoracija | Po potrebi | - | 13.780,75 |
| **5.** | **Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički** |  |  | **76.032,32** |
| 5.1. | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove) | Po potrebi | - | 69.441,00 |
| 5.2. | Električna energija za klorinatorsku stanicu | godišnje | 01.01.-30.06. | 377,42 |
| 5.3. | Laboratorijske usluge | godišnje | 01.01-30.06. | 6.213,90 |

|  |
| --- |
| REKAPITULACIJA |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta  | 440.038,63 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | 88.067,17 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 0,00 |
| 4. | Javna rasvjeta | 99.955,22 |
| 5. | Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički | 76.032,32 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **704.093,34** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
	1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.
	2. Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje