REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

NAČELNIK

KLASA: 400-08/20-01/11

URBROJ: 2113/03-03-20-1

Stubičke Toplice, 10.09.2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. st. 2. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

ODLUKU O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	građevine i uređaje javne namjene.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 33. lipnja 2020. godine, sastavni je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE POVRŠINE

Za izgradnju javnih površina na uređenje dječjih igrališta utrošeno je 37.099,44 kuna.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 160.915,63 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Za izgardnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima nije bilo utrošenih sredstava.

IV.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

V.	JAVNA RASVJETA

Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 319A, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 168, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u naselju Pila kod kbr. 7, utrošena su sredstva u iznosu od 5.671,00 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Brezina kod kbr.2B utrošena su sredstva u iznosu od 3.779,25 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Ulici žrtava Seljačke bune kod kbr. 20 utrošena su sredstva u iznmosu od 5.159,25 kuna.

Za izgradnju javne rasvjete u Vinogradskoj ulici kod kbr. 31 utrošena su sredstva u iznosu od 5.159,25 kuna.

VI.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu 4.375,86 kuna.

VII.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

1.	Za izgradnju građevina I uređaja javne namjene nije bilo utrošenih sredstava.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Članak 4.

Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice

Arhiva, ovdje