REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/21-01/10

- URBROJ:2113/03-01-21-2

- Stubičke Toplice, 22.09.2021.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) ) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 02. sjednici, održanoj dana 22. rujna 2021. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. GODINE

- UVODNE ODREDBE

1.1. Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3.   Program se financira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

  - UTROŠENA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

| IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- |
| - Komunalna naknada | 0 |
| - Komunalni doprinos | 0 |
| - Sredstva iz Proračuna | 876.232,69 |
| - Naknada za koncesiju | 0 |
| - Vlastiti prihodi | 50.992,00 |
| - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna | 100.000,00 |
| - Ostali prihodi za posebne namjene | 0 |

- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2 | 0,00 |  |
|  | - Izgradnja | 0,00 |  |
|  | b) Nadzor | 0,00 |  |
| 2. | Izgradnja kanala oborinske odvodnje | 62.930,50 | 3 |
| 3. | Izgradnja nerazvrstane ceste NC ST2 – 8, Put kod Osnovne škole | 47.554,79 | 3 |
| 4. | Rekonstrukcija prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa u ulici Vladimira Nazora | 187.529,64 | 3,6 |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 298.014,93 |  |
| RED.BR. | JAVNA RASVJETA | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 5. | Proširenje mreže javne rasvjete | 50.992,00 | 3 |
|  | - Strmec Stubički od kbr.212a do 212b | 24.975,25 |  |
|  | - Naselje Pila kod kbr. 56 | 2.683,75 |  |
|  | - Strmec Stubički kod kbr. 102 | 2.683,75 |  |
|  | - Ulica žrtava Seljačke bune prema Zagorskoj ulici | 7.297,50 |  |
|  | - Ulica Vladimira Nazora kod kbr. 36 | 4.185,00 |  |
|  | - Ulica Vladimira Nazora prema kbr. 45 | 9.166,75 |  |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO | 50.992,00 |  |
|  | 1.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja u neuređenim dijelovima građevinskog područja ukupno | 349.006,93 |  |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 285.653,40 | 3,6,7 |
|  | - Dio NC ST1-7, Ulica zagorskih brigada | 0,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 0,00 |  |
|  | - nadzor | 0,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-12, Naselje Podgaj | 0,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 0,00 |  |
|  | - nadzor | 0,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-16, Zagorska ulica | 0,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 0,00 |  |
|  | - nadzor | 0,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-23, Ulica Brezina | 0,00 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 0,00 |  |
|  | - nadzor | 0,00 |  |
|  | - Dio k.č.br. 1661 k.o. Donja Stubica, Park Matije Gupca | 64.582,20 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 62.582,20 |  |
|  | - nadzor | 2.000,00 |  |
|  | - Dio NC SS-2 i NC SS-4, Strmec Stubički | 104.787,02 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 102.787,02 |  |
|  | - nadzor | 2.000,00 |  |
|  | - Dio NC ST1-23, Sljemenski put | 116.284,18 | 3,6,7 |
|  | - asfaltiranje | 114.034,18 |  |
|  | - nadzor | 2.250,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 285.653,40 |  |
| RED.BR. | JAVNE ZELENE POVRŠINE | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 2. | Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Podgaj | 124.849,36 | 3 |
|  | JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 124.849,36 |  |
| RED.BR. | JAVNA RASVJETA | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 3. | Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar | 0,00 | 3,5,6 |
|  | - Izgradnja | 0,00 |  |
|  | - Nadzor | 0,00 |  |
|  | JAVNA RASVJETA UKUPNO | 0,00 |  |
|  | 2.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno | 410.502,76 |  |

| 3.Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RED.BR. | NERAZVRSTANE CESTE | UTROŠENA SREDSTVA (kn) | IZVOR FINANCIRANJA |
| 1. | Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti k.č.br. 859/2 Strmec Stubički | 267.715,00 | 3,6 |
|  | - Izgradnja | 256.840,00 |  |
|  | - Nadzor | 10.875,00 |  |
|  | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 267.715,00 |  |
|  | 3. Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja ukupno | 267.715,00 |  |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 349.006,93 kn |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja | 410.502,76 kn |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje su izgrađene izvan građevinskog područja | 267.715,00 kn |
|  | SVEUKUPNO: | 1.027.224,69 kn |

- ZAVRŠNE ODREDBE

  - Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

- Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, radi objave

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, radi nadzora zakonitosti

- Arhiva, ovdje