REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/18-01/13

- URBROJ: 2113/03-01-18-2

- Stubičke Toplice, 13.09.2018.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 68/18) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 13. rujna 2018. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA  2018. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	odvodnju atmosferskih voda,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2018. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

1.	Za izgradnju javnih površina nije bilo utrošenih sredstava.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

1.	Za izgradnju nerazvrstane ceste i rekonstrukciju mosta preko potoka Vidak u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 41.625,00 kuna.

III.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

IV.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete nije bilo utrošenih sredstava.

V.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički nije bilo utrošenih sredstava.

VI.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje, prema zahtjevima građana, utrošena su sredstva u iznosu od 19.212,50 kuna.

VII.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE

1. 	Za održavanje čistoće nije bilo utrošenih sredstava.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk