REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/20-01/11

- URBROJ: 2113/03-01-20-2

- Stubičke Toplice, 23.09.2020.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 23. rujna 2020. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	građevine i uređaje javne namjene.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

I.	JAVNE  POVRŠINE

- Za izgradnju javnih površina na uređenje dječjih igrališta utrošeno je 37.099,44 kuna.

II.	NERAZVRSTANE CESTE

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje utrošena su sredstva u iznosu od 160.915,63 kuna.

III.	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

- Za izgradnju javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima nije bilo utrošenih sredstava.

IV.	GROBLJE

1.	Za izgradnju groblja  “Strmec Stubički” nije bilo utrošenih sredstava.

V.	JAVNA RASVJETA

- Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 319A, utrošena su sredstva u iznosu od 5.296,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Strmcu Stubičkom kod kbr. 168, utrošena su sredstva u iznosu od  5.296,75 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u naselju Pila kod kbr. 7,  utrošena su sredstva u iznosu od 5.671,00 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici Brezina kod  kbr.2B utrošena su sredstva u iznosu od 3.779,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Ulici žrtava Seljačke bune kod kbr. 20 utrošena su sredstva u iznmosu od 5.159,25 kuna.

- Za izgradnju javne rasvjete u Vinogradskoj ulici kod kbr. 31 utrošena su sredstva u iznosu od 5.159,25 kuna.

VI.	OPSKRBA PITKOM VODOM

1.	Za proširenje vodovodne mreže vodovoda Sljeme- Pila- Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu  4.375,86  kuna.

VII.	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

- Za izgradnju građevina I uređaja javne namjene nije bilo utrošenih sredstava

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić