REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

# KLASA:400-08/10-01/8

# URBROJ:2113/03-01-10-2

# Stubičke Toplice, 25.03.2010.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)  i članka 25.  t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 25. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Programom  održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2009. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	odvodnja atmosferskih voda,

-             nerazvrstane ceste

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2009. Godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava  za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ovog Programa.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 245.341,88 kn, od čega je 7.843,56 kn utrošeno za motorni benzin i dizel gorivo, 36.875,01 kn za električnu energiju za javni sat i fontanu, 35.766,05 kn za materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina, 164.857,26 kn je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja parkova.

2. Za tekuće održavanje dječjeg igrališta utrošeno je 31.504,00 kn, kojim su popravljeni i zamijenjeni  oštećeni  elementi, te zaštićena novim slojem boje sva igrališta na području Općine.

3. Na nabavu novih koševa za smeće utrošeno je 26.137,50 kn.

II.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Za uslugu održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od

1.318.612,13 kn, od čega za prijevoz kamenog materijala 132.486,93 kn, razgrtanje i ugradnja kamenog materijala 86.119,62 kn, usluge vezane za izradu kanala oborinskih voda, a koje podrazumijeva iskop kanala, priprema kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika ukupno 547.133,38 kn, za  čišćenje ceste čistilicom utrošeno je 23.230,88 kn, za sanaciju putova  na području općine utrošeno je 106.639,20 kn, za rezanje granja  uz cestu i malčiranje utrošeno je 61.377,00 kn, za dovoz kanalskih rešetki i poklopaca iz Bjelovara utrošeno je 1.708,00 kn, za sanaciju mosta i izradu betonske ploče kod Klenkara utrošeno je 17.457,71 kn, za krpanje lokalnih putova asfaltom utrošeno je 78.836,40 kn, za građevinske radove na mostu Mlinica u Pili utrošeno je 6.886,90 kn, za postavu rubnjaka kod autobusnog stajališta u Pili utrošeno je 25.422,97 kn, a za isto u Strmcu Stubičkom kod Salijevića utrošeno je 23.555,76 kn, za asfaltiranje ceste u Pili utrošeno je 37.013,58 kn, a za asfaltiranje dijela ceste i krpanje udarnih rupa u ul. Viktora Šipeka utrošeno  je 52.192,33 kn. Za sanaciju nogostupa u Strmcu Stubičkom  utrošeno je 2.604,70 kn, za iskop kanala za postavu plinskih cijevi utrošeno je 9.711,20 kn, za postavljanje rubnjaka u Pili utrošeno je 4.678,70 kn. Za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta utrošeno je 4.175,23 kn, a za izradu idejnog projekta za ishođenje posebnih uvjeta i lokacijske dozvole za prilaznu prometnicu za autobusni kolodvor i shoping centar utrošeno je 33.184,00 kn, za izradu kanalske rešetke utrošeno je 2.214,00 kn, za izradu i postavu prometnog znaka utrošeno je 2.391,86 kn, za postavu zaštitne ograde utrošeno je 3.837,60 kn, za odvoz zemlje na deponij utrošeno je 1.952,00 kn, za iskop i zatrpavanje kanala za postavu trake za uzemljenje utrošeno je 4.009,60 kn, za planiranje zemlje uz nogostup utrošeno je 3.904,00 kn, za poravnanje betonskih elemenata na Sljemenskoj cesti utrošeno je 590,40 kn, a za izradu glave mosta u Pili utrošeno je 4.723,20 kn, za krpanje udarnih rupa na području općine utrošeno je 21.835,93 kn, a za asfaltiranje oštećenja na cestama utrošeno je 18.739,05.

- Za materijal i dijelove  za održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva

u  iznosu od  230.119,91 kn, od čega je na kameni materijal utrošeno  93.717,20 kn, 91.818,34 kn na cijevi, 36.623,83 kn  na kanalske rešetke i slivničke poklopce, 7.337,08 kn na geotekstil, te 623,46 kn na sol za posipavanje cesta.

- 17.500,00 kn utrošeno je kao kapitalna pomoć Proračunu Grada Oroslavja za asfaltiranje

ceste prema “Streljani”

- 130.021,50  kn utrošeno  je za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim

mjesecima.

- Za održavanje kanalizacijskog sustava utrošeno je 3.416,00 kn, na čišćenju i odštopavanju

postojeće kanalizacije.

III.	JAVNA RASVJETA

1. 	Za potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošeno je 190.181,33 kn.

2. 	Za materijal za tekuće održavanje utrošeno je 86.812,49 kn,

3. 	Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 66.355,74 kn.

IV.	OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

1.  	Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno je 830,76 kn.

2. 	Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno je 206.918,83 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

3.  	Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno je 32.748,88 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač