REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA:400-08/14-01/17

- URBROJ:2113/03-01-14-2

- Stubičke Toplice, 15.09.2014.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)  i članka 25.  t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 15. rujna 2014. godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu bila je određena gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	nerazvrstane ceste,

-	groblje,

-	javnu rasvjetu,

-	opskrbu pitkom vodom,

-	odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

-	održavanje čistoće.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu i iskazom potrošenih financijskih sredstava za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, sastavni  je dio i prilog ovog Izvješća.

OPIS I OPSEG IZVRŠENIH POSLOVA GRADNJE  INFRASTRUKTURE

- JAVNE  POVRŠINE

1.	Za plaćanje vodnog doprinosa za ishođenje Rješenja o uvjetima građenja za sanitarni čvor i skladište za opremu pored ŠRJ “Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 375,96 kuna.

2. 	Na izradu parcelacijskog elaborata za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 19.250,00 kuna.

3. 	Za kupnju zemljišta za proširenje Športsko rekreacijskog jezera”Jarki” utrošena su sredstva u iznosu od 26.648,81 kuna.

4.	Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta za  autokamp, utrošena su sredstva u iznosu od 111.472,09 kuna.

5.	Za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Potvrde glavnog projekta za  turističku kuću, utrošena su sredstva u iznosu od 110.923,39 kuna.

6. 	Za izradu parcelacijskog elaborata za cestu Lampuševo utrošena su sredstva u iznosu od 75.937,50 kuna.

7.	Za izradu investicijske studije za dogradnju Osnovne škole Stubičke Toplice i izradu temeljne ploče utrošena su sredstva u iznosu od 142.567,24 kuna.

8. 	Na izradu elaborata za izdavanje uporabne dozvole za mjesni dom u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu 6.250,00 kuna.

9. 	Za izradu projektne dokumentacije za poboljšanje toplinske učinkovitosti na zgradi Mjesnog doma  i Vatrogasnog spremišta u naselju Pila utrošena su sredstva u iznosu od 55.800,00 kuna.

10. 	Za rekonstrukciju nogostupa od Župnog dvora do benzinske crpke utrošena su sredstva u

iznosu od 133.563,51 kuna.

11.	Za sanaciju klizišta u Strmcu Stubičkom utrošena su sredstva u iznosu od 248.662,06 kuna.

II.	 NERAZVRSTANE CESTE

- Za izradu parcelacijskog elaborata  za  izgradnju ceste “Kapelščak” utrošena su sredstva u

iznosu od  8.930,50 kuna.

- Za zemljište za autobusni kolodvor utrošena su sredstva u iznosu od 754.554,03 kuna.

III.	GROBLJE

- Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju groblja utrošena su sredstva u iznosu od

69.180,00 kuna.

2.	Za kupnju zemljišta za groblje utrošena su sredstva u iznosu od 323.523,00 kuna.

IV.	JAVNA RASVJETA

1. 	Za proširenje mreže prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 8.862,78 kuna.

V.	OPSKRBA PITKOM VODOM

- Za proširenje vodovodne mreže lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički utrošena su sredstva u iznosu od 41.375,00 kuna.

VI.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- Za izgradnju kanala oborinske odvodnje prema zahtjevima mjesnih odbora utrošena su sredstva u iznosu od 181.788,13 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač