|  |
| --- |
|  |
|  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/25-01/02

URBROJ:2140-27-2-25-2

Stubičke Toplice, 11.04.2025.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/2018 i 32/20) i i članka 25. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13, 15/18 i 7/21) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 31. sjednici, održanoj dana 11. travnja 2025. godine usvojilo je

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01 – 31.12.2024. GODINE**

1. **UVODNE ODREDBE**

1.1**.**  Programomgrađenja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.2. Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20) obuhvaća slijedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.3. Program sefinancira sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| 1. **Komunalna naknada** | **33.140,75** |
| 1. **Komunalni doprinos** | **4.932,33** |
| 1. **Sredstva iz Proračuna** | **125.128,47** |
| 1. **Naknada za koncesiju** | **2.123,56** |
| 1. **Vlastiti prihodi** | **\_** |
| 1. **Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna** | **41.000,00** |
| 1. **Ostali prihodi za posebne namjene** | **16.366,21** |
| 1. **Donacije** | - |

1. **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju utrošenih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku su prikazani izvršeni poslovi i radovi na građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine po vrsti komunalne djelatnosti, s iskazom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO 2023**  **(eura)** | **I. IZMJENA**  **(eura)** | **II. IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **1.1.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste „dio Strmečke prema groblju“ , NC SS-2** | **500.000,00** | **15.000,00** | **11.820,00** | **13.593,75** | **3** |
|  | 1. Izgradnja | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 15.000,00 | 11.820,00 | 13.593,75 | 3 |
| **1.2.** | **Izgradnja kanala oborinske odvodnje** | **15.000,00** | **27.000,00** | **27.500,00** | **27.454,26** | **3** |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **515.000,00** | **42.000,00** | **39.320,00** | **41.048,01** |  |
|  | **1.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja ukupno** | **515.000,00** | **42.000,00** | **39.320,00** | **41.048,01** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** | | | | | |
| **RED.BR.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I. IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.1.** | **Asfaltiranje nerazvrstanih cesta** | **82.500,00** | **82.500,00** | **85.900,00** | **85.891,75** | **3,6,7** |
|  | 1. NC SS-055, ŽC2219-Senjić | 15.500,00 | 18.000,00 | 20.250,00 | 20.189,80 | 2,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *15.000,00* | *17.000,00* | *19.400,00* | *19.377,30* |  |
|  | * *nadzor* | *500,00* | *1.000.00* | *850,00* | *812,50* |  |
|  | 1. NC SS-042, Novosel-Klenkarov brijeg | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | * *asfaltiranje* | *32.000,00* | *17.650,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | * *nadzor* | *1.000,00* | *650,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | 1. Dio NC ST1-073, Ulica Brezina II | 34.000,00 | 46.000,00 | 47.550,00 | 47.508,75 | 6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *33.000,00* | *44.000,00* | *45.900,00* | *45.883,75* |  |
|  | * *nadzor* | *1.000,00* | *2.000,00* | *1.650,00* | *1.625,00* |  |
|  | 1. NC SS-040, Habjanec-Šturlani-odvojak | 0,00 | 18.500,00 | 18.100,00 | 18.193,20 | 2,6,7 |
|  | * *asfaltiranje* | *0,00* | *17.500,00* | *17.350,00* | *17.443,20* |  |
|  | * *nadzor* | *0,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |  |
| **2.2.** | **Izgradnja nerazvrstane ceste u Obrtničkoj ulici** | **0,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.062,50** | **3** |
| **2.3.** | **Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji Sljemenski put** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3** |
|  | **NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO** | **85.500,00** | **93.600,00** | **94.000,00** | **93.954,25** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I. IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.4.** | **Rekonstrukcija dječjih igrališta** | **18.000,00** | **35.000,00** | **240,00** | **232,20** | **3** |
|  | 1. Rekonstrukcija | 18.000,00 | 35.000,00 | 240,00 | 232,20 |  |
| **2.5.** | **Nabava žardinjera za cvijeće** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.730,00** | **2.730,00** | **3** |
| **2.6.** | **Nabava i ugradnja koševa za smeće** | **45.000,00** | **36.000,00** | **36.500,00** | **36.447,01** | **3,6** |
|  | **JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO** | **66.000,00** | **74.000,00** | **39.470,00** | **39.409,21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA RASVJETA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I. IZMJENA (eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.7.** | **Modernizacija javne rasvjete naselja Stubičke Toplice - centar** | **110.000,00** | **210.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **3** |
|  | 1. Izgradnja | 105.500,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 4.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |  |
| **2.8.** | **Izgradnja javne rasvjete** | **12.000,00** | **35.000,00** | **33.870,00** | **33.862,85** | **1** |
|  | 1. Ulica Antuna Mihanovića kbr. 32 do Zagorska ulica kbr. 11 | 7.200,00 | 10.000,00 | 10.822,00 | 10.821,25 |  |
|  | 1. Ulica zagorskih brigada od kbr. 21 do kbr. 57 | 2.000,00 | 5.100,00 | 4.193,00 | 4.192,50 |  |
|  | 1. Sljemenski put od kbr. 30 do kbr. 35 | 2.800,00 | 6.800,00 | 6.142,00 | 6.141,25 |  |
|  | 1. Strmec Stubički od kbr. 69G do 69S | 0,00 | 9.500,00 | 9.318,00 | 9.317,50 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 110 | 0,00 | 700,00 | 605,00 | 605,00 |  |
|  | 1. Strmec Stubički kod kbr. 84A | 0,00 | 700,00 | 605,00 | 605,00 |  |
|  | 1. Pila prema kbr. 6A | 0,00 | 2.200,00 | 2.185,00 | 2.180,35 |  |
|  | **JAVNA RASVJETA UKUPNO** | **122.000,00** | **245.000,00** | **40.870,00** | **40.862,85** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RED.BR.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I. IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **2.9.** | **Izgradnja parkirališta i trga u centru** | **25.000,00** | **35.000,00** | **7.410,00** | **7.405,00** | **3** |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 35.000,00 | 7.410,00 | 7.405,00 |  |
| **2.10.** | **Izgradnja parkirališta kod Parka Maksimilijana Vrhovca** | **15.000,00** | **15.000,00** | **20,00** | **12,00** | **3** |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 15.000,00 | 15,000,00 | 20,00 | 12,00 |  |
|  | **JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO** | **40.000,00** | **40.000,00** | **7.430,00** | **7.417,00** |  |
|  | **2.Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja ukupno** | **313.500,00** | **462.600,00** | **181.770,00** | **181.643,31** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | | | |
| **RED.BR.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** | **PLANIRANO UKUPNO (eura)** | **I. IZMJENA**  **(eura)** | **II.**  **IZMJENA**  **(eura)** | **UTROŠENA SREDSTVA**  **(eura)** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| **3.1.** | **Rekonstrukcija prometnog terminala Pila – Park vozača** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3** |
|  | 1. Izgradnja | 488.000,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Nadzor | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1. Projektna dokumentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja ukupno** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** | | |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 41.048,01 € |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 181.643,31 € |
| 3. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 € |
|  | **SVEUKUPNO:** | **222.691,32 €** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Stubičke Toplice za razdoblje od 01.01. - 31.12.2024. godine objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Tomislav Mlinarić

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel Krapinsko-zagorske županije za poslove Županijske skupštine, *radi objave*
2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, *radi nadzora zakonitosti*
3. Arhiva, ovdje