|  |
| --- |
| grb  **REPUBLIKA HRVATSKA**  **KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  **OPĆINA STUBIČKE TOPLICE**  **NAČELNIK** |

KLASA: 400-08/19-01/19

URBROJ:2113/03-03-19-1

Stubičke Toplice, 14.11.2019.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018 i 110/18) i i članka 46. stavak 2. točka 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09, 09/13 i 15/18) načelnik Općine Stubičke Toplice donosi sljedeću

**PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**

**ZA 2020. GODINU**

1. **UVODNE ODREDBE**

**1.1.** Ovim Programomodržavanja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

**1.2.** Programom se na osnovi zadataka i mjera utvrđenih na području održavanja prometne i komunalne infrastrukture Općine Stubičke Toplice, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu, određuju radovi na održavanju komunalne infrastrukture i to:

* održavanje nerazvrstanih cesta
* održavanje javnih zelenih površina
* održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
* održavanje javne rasvjete
* opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički

**1.3.** Predviđena sredstva za financiranje Programa u 2020. godini u ukupnom iznosu od 1.377.700,00 kuna raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz točke 1.2..Program će sefinancirati sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, Proračuna Općine, naknade za koncesiju, vlastitih prihoda, pomoći od izvanproračunskog korisnika Državnog Proračuna te ostalih prihoda za posebne namjene.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

**2.1.** Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR FINANCIRANJA** |  |
| **Komunalna naknada** | **550.000,00** |
| **Komunalni doprinos** | **150.000,00** |
| **Sredstva iz Proračuna** | **175.000,00** |
| **Naknada za koncesiju** | **40.000,00** |
| **Vlastiti prihodi** | **109.700,00** |
| **Pomoći od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna** | **313.000,00** |
| **Ostali prihodi za posebne namjene** | **40.000,00** |

1. **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Na temelju predvidivih sredstava za ostvarivanje Programa, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini po vrsti komunalne djelatnosti, s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **OPIS STAVKE** | **Jed.**  **mjere** | **Količina** | **Procijenjena vrijednost troškova** |
| **1.** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |  |  | **1.013.000,00** |
| **1.1.** | ***Asfaltni kolnik*** |  |  | **97.200,00** |
|  | Zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala | m2 | 500,0 | 90.000,00 |
|  | Rezanje asfalta | m | 200,0 | 5.000,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa-ručno | m2 | 4,0 | 1.000,00 |
|  | *Iskop kofera* | m3 | 10,0 | 1.200,00 |
| ***1.2.*** | ***Kolnik od kamenog materijala*** |  |  | **214.000,00** |
|  | Utovar i dovoz kamenog materijala sa deponija | h | 100,0 | 29.000,00 |
|  | Zatvaranje udarnih rupa ručno | m2 | 160,0 | 20.000,00 |
|  | Strojno poravnanje rasutog kamenog materijala | m2 | 8.060,0 | 105.000,00 |
|  | Valjanje rasutog kamenog materijala | h | 170,0 | 20.000,00 |
|  | Nabava i prijevoz kamenog materijala | t | 630,0 | 40.000,00 |
| ***1.3*** | ***Održavanje bankina*** |  |  | **66.300,00** |
|  | Skidanje bankina ručno | m | 50,0 | 1.500,00 |
|  | Skidanje bankina strojno | m | 1.600,0 | 40.000,00 |
|  | Popravak oštećenih dijelova bankina | m | 930,0 | 24.800,00 |
| ***1.4*** | ***Održavanje usjeka i zasjeka*** |  |  | **13.500,00** |
|  | Strojna izrada pokosa uz nerazvrstanu cestu sa utovarom i odvozom na deponiju | h | 30,0 | 13.500,00 |
| ***1.5.*** | ***Održavanje opreme ceste*** |  |  | **15.000,00** |
|  | Popravak prometnih znakova | kom | 4,0 | 500,00 |
|  | Nabava i zamjena prometnog znaka | kom | 4,0 | 5.000,00 |
|  | Nabava i zamjena stupa prometnog znaka | kom | 4,0 | 1.000,00 |
|  | Nabava i prometnog ogledala | kom | 2,0 | 5.000,00 |
|  | Čišćenje i ličenje stupova prometnih znakova | kom | 10,0 | 2.000,00 |
|  | Popravak cestovnih stupića | kom | 5,0 | 1.500,00 |
| ***1.6.*** | ***Održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu*** |  |  | **170.000,00** |
|  | Malčanje trave | h | 160,0 | 45.000,00 |
|  | Obrezivanje grmalja i drveća-strojno sa drobljenjem | h | 230,0 | 70.000,00 |
|  | Obrezivanje grmlja i drveća-ručno | h | 175,0 | 30.000,00 |
|  | Čišćenje zemljišnog pojasa | h | 90,0 | 25.000,00 |
| ***1.7.*** | ***Tekuće održavanje mostova*** |  |  | **25.200,00** |
|  | Popravak betonskih mostova | h | 125,0 | 25.200,00 |
| ***1.8.*** | ***Čišćenje snijega*** | godišnje | - | **313.000,00** |
| ***1.9.*** | ***Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda*** |  |  | **88.500,00** |
|  | Strojno čišćenje cestovnog jarka sa utovarom i odvozom na deponij | m | 3.850,0 | 50.000,00 |
|  | Ručno čišćenje cestovnog jarka | m | 40,0 | 1.000,00 |
|  | Čišćenje slivnika | kom | 50,0 | 5.000,00 |
|  | Čišćenje linijske rešetke | m | 60,0 | 3.000,00 |
|  | Čišćenje cijevi propusta | h | 65,0 | 6.000,00 |
|  | Dobava i zamjena cestovnog rubnjaka | m | 10,0 | 2.000,00 |
|  | Nabava i zamjena linijske rešetke ČBR 235 mm x 16 mm | m | 10,0 | 7.000,00 |
|  | Nabava i zamjena poklopca revizijskih okana 600 x 600 mm nosivosti 15t | kom | 5,0 | 5.000,00 |
|  | Nabava i zamjena slivne rešetke 400x400 mm nosivosti 25t | kom | 3,0 | 2.500,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira poklopca revizijskog okna i montaža novog | kom | 2,0 | 4.000,00 |
|  | Demontaža postojećeg okvira slivne rešetke i montaža novog | kom | 2,0 | 3.000,00 |
| **1.10.** | ***Nepredviđeni radovi i usluge*** |  |  | **10.300,00** |
| **2.** | **Održavanje javnih zelenih površina** |  |  | **140.000,00** |
| 2.1. | Održavanje parkova i cvijeća (košnja trave, grabljenje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja, parkovnih klupa i ostali potrebni radovi uključujući i materijal) | paušal | 1 | 30.000,00 |
| 2.2. | Sadnja cvijeća | paušal | 1 | 90.000,00 |
| 2.3. | Održavanje dječjih igrališta | kom | 5 | 15.000,00 |
| 2.4. | Nepredviđeni radovi, usluge i materijal | paušal | 1 | 5.000,00 |
| **3.** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |  |  | **35.000,00** |
| 3.1. | Održavanje fontane | kom | 1 | 5.000,00 |
| 3.2. | Održavanje javnog sata | kom | 1 | 3.000,00 |
| 3.3. | Održavanje urbane opreme | kom | 2 | 5.000,00 |
| 3.4. | Održavanje autobusnih nadstrešnica | kom | 6 | 7.000,00 |
| 3.5. | Održavanje oglasnih panoa | kom | 5 | 10.000,00 |
| 3.6. | Nepredviđeni radovi i usluge | paušal | 1 | 5.000,00 |
| **4.** | **Javna rasvjeta** |  |  | **80.000,00** |
| 4.1. | Održavanje objekata javne rasvjete – uključuje elektromontažne radove te hitne intervencije | Po potrebi | - | 5.000,00 |
| 4.2. | Utrošak el. energije | godišnje | - | 75.000,00 |
| **5.** | **Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički** |  |  | **109.700,00** |
| 5.1. | Usluga tekućeg i investicijskog održavanja (podrazumijeva zamjenu neispravnih dijelova, popravak puknuća te ostale potrebne radove) | Po potrebi | - | 97.000,00 |
| 5.2. | Električna energija za klorinatorsku stanicu | godišnje | - | 700,00 |
| 5.3. | Laboratorijske usluge | godišnje | - | 12.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REKAPITULACIJA | | |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.013.000,00 |
| 2. | Održavanje javnih zelenih površina | 140.000,00 |
| 3. | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 35.000,00 |
| 4. | Javna rasvjeta | 80.000,00 |
| 5. | Opskrba pitkom vodom – lokalni vodovod Sljeme – Pila – Strmec Stubički | 109.700,00 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.377.700,00** |

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**
   1. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2020. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2020. godine.
   2. Odluka se upućuje Općinskom vijeću Općine Stubičke Toplice na donošenje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Beljak, dipl.ing.agr.

DOSTAVITI:

1. Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice
2. Arhiva, ovdje