REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STUBIČKE TOPLICE

OPĆINSKO VIJEĆE

- KLASA: 400-08/17-01/19

- URBROJ:2113/03-01-17-2

- Stubičke Toplice, 14.09.2017.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) ) i članka 25. t. 3. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 09/13) Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 02. sjednici, održanoj dana 14. rujna  2017. godine donijelo je

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA  2017. GODINE

Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Stubičke Toplice za 2017. godinu bilo je određeno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to za:

-	javne površine,

-	atmosferske vode,

-	nerazvrstanih cesta,

-	javnu rasvjetu i

-	opskrbu pitkom vodom.

Članak 2.

Tablica koja sadrži opis poslova s planiranim troškovima po Proračunu Općine Stubičke Toplice i iskazom potrošenih financijskih sredstava za održavanje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, sastavni je dio i prilog ove Odluke.

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina utrošena su sredstva u iznosu od 199.276,38 kuna, od čega je 19.545,22 kuna utrošeno na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje parkova, što se odnosi na : motorni benzin i dizel gorivo, električnu energiju za javni sat i fontanu , pribor i alat, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova, pesticide, herbicide, travnu smjesu i sl. 179.731,16 kuna utrošeno je za ocvjećivanje površina na cijelom području  Općine, uređivanje terena u Parku vozača u naselju Pila, rušenje stabala u Parku Maksimilijana Vrhovca, montažu drvenog mosta preko potoka Vidak u naselju Pila te rašćišćavanje terena za postavljanje mobilnog kontejnera.

2. Za tekuće održavanje dječjih igrališta utrošeno je 4.150,00 kuna.

II.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

1. Za održavanje javnih puteva i nerazvrstanih cesta utrošena su sredstva u iznosu od 295.048,60 kn, a utrošena su za dobavu, navoz, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, održavanje kanala oborinskih voda, sanaciju asfalta, čišćenje grmlja i raslinja uz javne puteve, popravak prometnih znakova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje nerazvrstanih cesta i putova.

2.  Za čišćenje snijega i posipavanje prometnica u zimskim mjesecima utrošeno je 167.525,00 kn.

- JAVNA RASVJETA

- Za uslugu održavanja javne rasvjete utrošeno je 53.120,13 kn.

- Za osvjetljavanje javnih puteva, površina i cesta utrošena su sredstva u iznosu od 77.487,88 kn.

- OPSKRBA PITKOM VODOM – ODRŽAVANJE LOKALNOG VODOVODA

- Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu utrošeno  je 263,01 kn.

- Za materijal i uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda utrošeno  je 43.614,00 kn, a podrazumijeva popravke na lokalnom vodovodu, te zamjenu neispravnih dijelova.

- Za laboratorijske usluge ispitivanja kvalitete vode utrošeno  je 5.973,90 kn.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Stubičke Toplice

Nedjeljko Ćuk